T.C.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2015 YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ..................................................................................................................3

I)GENEL BİLGİLER............................................................................................4

A)Misyon/Vizyon..............................................................................................4

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....................................................................4

C)Birime İlişkin Bilgiler....................................................................................6

1.Fiziksel Yapı.................................................................................................6

2.Örgüt Yapısı..................................................................................................7

3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar......................................................................8

4.İnsan Kaynakları...........................................................................................9

5.Sunulan Hizmetler.......................................................................................11

6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi....................................................................12

II)AMAÇ ve HEDEFLER...................................................................................12

A)Birim Amaç ve Hedefleri...........................................................................12

III)FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER......................13

A)Fiziksel Kaynaklar.....................................................................................13

B)Mali Bilgiler...............................................................................................18

C)Performans Bilgileri....................................................................................20

IV)KURUMSAL DEĞERLENDİRME..............................................................28

A)Üstünlükler................................................................................................28

B)Zayıflıklar .................................................................................................28

C)Değerlendirme ..........................................................................................28

İÇ KONTROL BEYANI....................................................................................29

SUNUŞ

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız; Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini, ihale dosyalarını, yapı ile ilgili ihaleleri, Üniversitemiz için kamulaştırma çalışmalarını, kampüs peyzaj planlarını, eskiyen binaların  bakım ve onarım işlerini yapar ve bu bağlamda inşaatları kontrol ederek, tamamlanan  inşaatları  teslim alır.

Başkanlığımızca başlatılan tüm projelerin istenilen zamanda tamamlanabilmesi ve hayata geçirilmesi en önemli hedefimizdir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızca 2015 yılında yürüttüğümüz çalışmalara ait 2015 Mali yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır.

2015 yılındaki çalışmalarımızda mesai saati gözetmeksizin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bizleri yönlendiren ve cesaretlendiren başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Sayın Rektör Yardımcılarımız, Sayın Genel Sekreterimiz ve Daire Başkanlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Anıl ÇAM

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

I)GENEL BİLGİLER

A)MİSYON/VİZYON

- Misyonumuz;

Üniversitemizde toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi çağı insanı yetiştirilmesi için Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, Üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik destek hizmeti vermeyi görev edinmiştir.

-Vizyonumuz;

Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, tüm dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek, tüm paydaşlarımızın güvenini kazanıp mutluluğunu artırmak ve Üniversitemizi Ulusal ve uluslar arası ölçekte bir üniversite konumuna getirmektir.

B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

B.I ) YETKİ

Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri yetkilerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. Maddesinden almaktadır.

B.II ) GÖREV

Kurumun işleyişi ve gelecekte var olması için Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı olarak görevimiz;

- Gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini; Kamu İhale Kanunu, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak ve yaptırmak,

- Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Bakım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, bakım ve onarım işlerini yapmak,

- Yapım ihalelerini yürütmek, Arazi ve inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,

- Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımız, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve teknolojik bir yapılanma hizmeti sunmaya çalışmaktadır.Bu bağlamda;

-Başkanlığımızın yıllık yatırım programını hazırlamak

-Üniversitemizin bu konudaki önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek üst makamlara bildirmek

-Başkanlığımızın yatırım programına yönelik yatırım bütçesini hazırlamak

-İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılmasını sağlamak

-Mali yıl içerisinde yatırımların ve ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek

- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme, araç işletme ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımlarını ile benzer işleri yürütmek,

- Gelişim planı doğrultusunda yapılması planlanan bina ve tesisleri projelendirmek, fizibilite raporlarını hazırlamak, yapım ihalelerini gerçekleştirmek,

- Yatırım programında yer alan ihalesi yapılacak işlerle diğer lokal işlerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak,

- İhale ve Kabul komisyonlarını oluşturmak,

- İhalesi yapılan işlerin kontrol ve denetimini yapmak,hak edişleri düzenlemek,bitenleri teslim almak,kabul işlemleri tamamlanmanmış olan bina ve tesisleri ilgili birim hizmetine sokmak,

- Üniversitemizin ihtiyacı olan makine ve teçhizat alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenlemek,

- Üniversitemiz kampüsüne ait arazilerin kamulaştırma çalışmalarını yürütmek,

- Kampüs peyzaj planlamalarını hazırlayıp zemine uygulamak,

- Arazinin halihazır haritalarını yapmak.

B.III ) SORUMLULUK

Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe yetki ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu çerçevesinde yapmakla mükellef oldukları hususlarından sorumludurlar.

C)BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

- FİZİKSEL YAPI

Daire Başkanlığımız; Toplam 138,67 m2’lik oturum alanı olan 430,54 m2 kullanım alanına sahip B+2 katlı Kutlubeyyazıcılar Kampüsündeki binada hizmet vermektedir.

| DAĞILIM | M2 |
| --- | --- |
| DAİRE BAŞKANI ODASI | 16,00 |
| İDARİ PERSONEL ODASI | 16,00 |
| EVRAK ARŞİVİ | 16,00 |
| PROJE ARŞİVİ | 20,00 |
| İNŞAAT ODASI | 16,00 |
| MİMAR ODASI | 16,00 |
| MAKİNE-TESİSAT ODASI | 26,24 |
| ELEKTRİK ODASI | 16,00 |
| MUTFAK | 20,00 |
| BODRUM KAT DEPO | 103,04 |
| KAZAN DAİRESİ | 20,00 |
| KORİDORLAR | 49,92 |
| GÜVENLİK ODASI | 13,05 |
| REZERV ODA | 32,72 |
| BALKONLAR | 29,72 |
| WC | 19,85 |
| TOPLAM | 430,54 |

2.ÖRGÜT YAPISI

3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

3.1-Yazılım

-AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı

3.2-Bilgisayarlar

| Cinsi | Adet |
| --- | --- |
| Masaüstü Bilgisayar | 24 |
| Taşınabilir Bilgisayar | 3 |
| TOPLAM | 27 |

3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| Cinsi | Adet |
| --- | --- |
| Fotokopi Makinesi | 1 |
| Yazıcı | 12 |
| Tarayıcı | 2 |
| Fotoğraf Makinesi | 3 |
| Telefon | 25 |
| Projeksiyon | 1 |
| Kamera | 1 |
| Mesafe ölçer | 3 |
| TOPLAM | 48 |

4.İNSAN KAYNAKLARI

4.1-PERSONEL DAĞILIMI

| KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE |
| --- |
| HİZMET SINIFLANDIRMASI | DOLU | BOŞ | TOPLAM |
| G.İ.H.S | 5 | 5 | 10 |
| T.H.S | 27 | 12 | 39 |
| TOPLAM | 32 | 17 | 49 |

4.2-İDARİ PERSONEL

| KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE |
| --- |
|  | DOLU | BOŞ | TOPLAM |
| DAİRE BAŞKANI | 1 | - | 1 |
| ŞUBE MÜDÜRÜ | 1 | 1 | 2 |
| ŞEF | - | 3 | 3 |
| MÜHENDİS | 8 | 4 | 12 |
| MİMAR | 1 | - | 1 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 1 | 3 |
| MEMUR | 1 | - | 1 |
| TEKNİKER | 10 | 4 | 14 |
| TEKNİSYEN | 8 | 4 | 12 |
| TOPLAM | 32 | 17 | 49 |

2015 YILINDA AYRILAN PERSONEL

| HİZMET SINIFLANDIRMASI | AYRILAN PERSONEL |
| --- | --- |
|  | EMEKLİ | TAYİN |
| G.İ.H.S | - | - |
| T.H.S | - | - |
| TOPLAM | - | - |

2015 YILINDA GELEN PERSONEL

| HİZMET SINIFLANDIRMASI | GELEN PERSONEL |
| --- | --- |
|  | ATAMA | GÖREVDE YÜKSELME |
| G.İ.H.S | - | - |
| T.H.S | 1 | - |
| TOPLAM | 1 | - |

4.2.1-İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

| EĞİTİM DURUMU |
| --- |
|  | İLKÖĞRETİM | LİSE | ÖN LİSANS | LİSANS | YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA |
| KİŞİ SAYISI | * | 3 | 11 | 17 | 1 |
| YÜZDE | * | %10 | %34 | %53 | %3 |

4.2.2-İDARİ PERSONELİN CİNSİYET İTİBARİYLE DAĞILIMI

| Cinsiyet | Bayan | Bay |
| --- | --- | --- |
| Kişi Sayısı | 7 | 25 |
| Yüzde | %22 | %78 |

5.SUNULAN HİZMETLER

| PROJE ADI | SÖZLEŞME TUTARI | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- |
| 2015 YILI DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN İŞLER |
| Orta ve Alçak Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi | 16.048,00 TL | DEVAM EDİYOR. |
| Kutlubey Kampüsü Şönt Reaktör (Endüktif Güç Reaktörü) Panosu Tesisatı Yapım İşi | 9.676,00 TL | TAMAMLANDI |
| Sayısal Derslik Binasına ve Merkezi Derslik Laboratuar Binasına EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Hazırlanması İşi | 1.304,60 TL | TAMAMLANDI |
| Sayısal Derslik Binası Asma Tavan Onarımı | 350,00 TL | TAMAMLANDI |
| AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı 2015 Yılı Güncelleme İşi | 2.183,00 TL | TAMAMLANDI |
| Bartın Üniversitesi 103 Ada 1-2 Parsellerinin Tevhid ve iki Kısma İfrazının Yapılması İşi | 12.980,00 TL | TAMAMLANDI |
| Merkezi Laboratuvar Binası Telefon Santrali Bakım ve Onarım İşi | 2.899,00 TL | TAMAMLANDI |
| Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin Çevre İzninin Alınması ve Çevre İzni Alınıncaya Kadar Çevre Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi İşi | 6.490,00 TL | DEVAM EDİYOR (2.271,00 TL ÖDEME YAPILMIŞTIR.) |
| Ağdacı ve Kutlubeyyazıcılar Kampüsünde Bulunan Muhtelif Yerlerde Alüminyum Doğrama Yapım İşi | 16.225,00 TL | TAMAMLANDI |
| Ağdacı Kampüsü Trafo Binasında Mevcut 500 KVA Aksa Marka Jeneratörün Arızalı Kısımlarının Revize Edilmesi İşi | 12.095,00 TL | TAMAMLANDI |
| Brandalı Spor Sahası Önü Çevre Düzenleme Yapılması İşi | 12.272,00 TL | TAMAMLANDI |
| Sayısal Derslik Binasındaki Sınıfların Bölünmesinin Yapılması İşi | 17.582,00 TL | TAMAMLANDI |
| Ağdacı Kampüsünde Bulunan Kalorifer Tesisatındaki Su Seviye Tankının ve Kurucaşile Meslke Yüksek Okulunun Kazan Dairesindeki Kollektörün Yenilenmesi İşi | 10.750,00 TL | TAMAMLANDI |
| Merkezi Sayısal Derslik Binasındaki Brülörün Bakımının Yapılması İşi | 472,00 TL | TAMAMLANDI |
| Ağdacı Kampüsü Alanındaki Kazan Dairesinde Kalorifer Kazanlarına Ait Kazan Duman Borusu Kazan Izgarası ve Kazan Ateş Tuğlası Örülmesi Yapım İşi | 8.070,00 TL | TAMAMLANDI |
| Kütüphane Binası ve BESYO Teras Bakım Onarım İşi | 18.585,00 TL | DEVAM EDİYOR. |

NOT:Tutarlara KDV dahildir.

6.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan her proje için tahsis edilen yıl ödeneği yılın başında belli olur ve yılı Bütçe Kanununda yayınlanır.

Başkanlığımız dahilinde Şube Müdürlükleri bulunmadığından,Harcama Yetkilisi Daire Başkanı,Gerçekleştirme Görevlisi bir asil ve bir yedek olmak üzere Daire Başkanı tarafından görevlendirilen, mühendis kadrosunda yer olan personellerdir.Ayrıca personel maaşlarını yapmak için Maaş Mutemeti ve ödemelerin takibini yürütmek için Harcama Yetkilisi Mutemeti olmak üzere iki adet Mutemet görevlendirilmiştir.

II.AMAÇ VE HEDEFLER

A-Birim Amaç ve Hedefleri

| STRATEJİK AMAÇLAR | STRATEJİK HEDEFLER |
| --- | --- |
| Stratejik Amaç-1: Katılımcı Yönetim Anlayışı ile Altyapı ve Kaynakları Geliştirmek | Hedef-1 : Sağlık, sosyal ve yapım hizmetlerinin kapasitesi ile niteliği artırılacaktır. Faaliyet-1 : Onarım hizmetlerini geliştirme Hedef-2 :Mevcut kampüste bulunan eğitim ve idari binaların bakım onarımları yapılacaktır. Faaliyet-2 : Onarım hizmetlerini geliştirme Hedef-3 : Sağlık, sosyal ve yapım hizmetlerinin kapasitesi ile niteliği artırılacaktır. Faaliyet-3 : Yapım hizmetlerini geliştirmek için Etüd projelerin hazırlanması Hedef-4: Üniversitemiz yeni kampüs alanına yapacağımız Akademik binalar,eğitim binaları,kütüphane ve lojman binalarının Etüd projeleri yapılacaktır. Faaliyet-4:Yapım hizmetlerini geliştirmek için Etüd projelerinin hazırlanması Hedef-5 : Üniversitemiz yeni kampüs alanına yapacağımız Akademik binalar,eğitim binaları,kütüphane ve lojman binalarının Etüd projeleri yapılacaktır. Faaliyet-5:Yapım hizmetlerini geliştirmek. |

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A.FİZİKSEL KAYNAKLAR

A.1) Ağdacı Kampüsü

Üniversitemiz merkez kampüsü, Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta Ağdacı Mahallesi’nde Hazineye ait 87.520,00 m² lik alan üzerinde kurulmuştur.

Merkez kampüste, Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mehmet Akif Ersoy Dersliği ve Öğretim Üyesi Binası, Yahya Kemal Beyatlı Dersliği, atölyeler, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

| Ağdacı Kampüsü | 87.520 m2 |
| --- | --- |
| Kapalı Alanlar Toplamı | 36.297 m2 |
| Rektörlük Binası | 1.555 m2 |
| Atölye ve Marangozhane | 550 m2 |
| Orman Fakültesi Binası- | 11.400 m2 |
| Edebiyat- Eğitim-Fen Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası | 5.185 m2 |
| İslami İlimler Fakültesi Binası | 1.865 m2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası | 1.865 m2 |
| Prefabrik Laboratuvar Binası | 120 m2 |
| Yemekhane Binası | 1.725 m2 |
| Kütüphane Binası | 3.235 m2 |
| Lojmanlar (2*12 Daire) | 3.328 m2 |
| Ana Kapı Danışma Binası | 95 m2 |
| Seralar | 1.254 m2 |
| Trafo ve Jeneratör Binası | 85 m2 |
| Isı Merkezi | 290 m2 |
| Atık Su Arıtma Tesisi | 430 m2 |
| Kapalı Spor Salonu | 1.200 m2 |
| Açık Spor Alanları Toplamı | 9.818 m2 |
| Mehmet Akif Ersoy Dersliği | 1.190 m2 |
| Öğretim Üyesi Binası | 320 m2 |
| Yahya Kemal Beyatlı Dersliği | 605 m2 |
| Toplam Fiziki Alan | 46.115 m2 |

Açılan yeni fakültelerle birlikte öğrenci sayısı artmıştır. Bu nedenle Meslek Yüksekokulumuzun derslik ve idari bina ihtiyacı, kampüs alanı dışında, şehir merkezinde Türbe Yanı Mevkii Karaköy Mahallesinde üniversitemize tahsis edilen 3.102 m² lik lise binasında düzenlemeler yapılarak karşılanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuzun yeni açılan Yat İşletme ve Yönetimi ile Gemi İnşaatı programları Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediye ait olan binanın 350 m² lik kısmında, Tekstil Teknolojisi ile Ormancılık ve Orman Ürünleri programları ise Ulus İlçesinde mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresine ait olan binanın 300 m² lik kısmında eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

A.2) Kutlubey Kampüsü

Kutlubey Kampüs alanımız olarak şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m²’lik alan belirlenmiştir. Kamulaştırmanın %98’i tamamlanmıştır.

Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binası tamamlanmış olup 2014-2015 akademik yılında Mühendislik Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezi Sözel Derslik,Edebiyat Fakültesi,Mühendislik Fakültesi ile Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binaları inşaatının yapımı 2016 yılında tamamlanacak olup aynı yıl binalar faaliyete geçecektir.

Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binası yapımına 13.11.2014 tarihinde başlanılmış olup, 2016 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçecektir.

2015 Yılı 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşi 07.12.2015 tarihinde başlanılmış olup, 2016 yılında tamamlanacaktır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

| Kutlubeyyazıcılar Kampüsü | 1.162.781,55 m2 |
| --- | --- |
| Kapalı Alanlar Toplamı | 9.854 m2 |
| Sayısal Derslik Binası | 7.652 m2 |
| Merkezi Laboratuvar Binası | 1.702 m2 |
| Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları | 500 m2 |
| Toplam Fiziki Alan | 9.854 m2 |

Yapımı Devam Eden Binalarımız

| Sözel Derslik Binası | 11.062 m2 |
| --- | --- |
| Edebiyat Fakültesi Binası | 9.518 m2 |
| Mühendislik Fakültesi Binası | 8.245 m2 |
| Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binası | 8.478 m2 |
| Kapalı Spor Salonu ve Besyo Binası | 16.777 m2 |
| Genek Toplam | 63.934 m2 |

A.2AAAAAA

B.MALİ BİLGİLER

B.1)BÜTÇE GİDERLERİ

2015 YILI BÜTÇE TERTİPLERİNİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| TERTİP | KBÖ | EKLENEN | HARCANAN | KALAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.88.09.09 -01.3.9.00-2-03.3 | 7.000 | 14.000 | 6.700 | 14.300 |
| 38.88.09.09 -01.3.9.00-2-03.5 | 32.000 | 15.000 | 39.036 | 7.964 |
| 38.88.09.09 -01.3.9.00-2-03.8 | 17.000 | 7.150 | 16.973 | 7.177 |
| 38.88.09.09 -09.4.1.00-2-06.5 | 21.500.000 | 330.000 | 15.879.866 | 5.950.134 |
| 38.88.09.09 -09.4.1.00-2-06.7 | 500.000 |  | 170.649 | 329.351 |
| 38.88.09.09 -08.1.0.00-2-06.5 | 2.000.000 | 5.210.275 | 6.091.306 | 1.118.969 |

B.2) PERSONEL GİDERLERİ :

| TERTİP | KBÖ | HARCANAN | KALAN | EKLENEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.3.9.00-2-01.1 | 1.091.000 | 1.204.470 | 1 | 113.471 |
| 01.3.9.00-2-02.1 | 155.000 | 172.164 | 0 | 17.164 |

B.3) 2014 YATIRIM PROJE GİDERLERİ

| PROJE NO | SEKTÖR | PROJE ADI | PROJE TUTARI | TERTİP | 2015 YATIRIMI KBÖ | HARCANAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 H 050 060 | EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 20.000 | 38.88.09.09-08.1.0.00-2-06.5 | 2.000 | 6.091.306,26 |
| 2015 H 030 540 | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM | Çeşitli İşlerin Etüd Projesi | 100 | 38.88.09.09-09.4.1.00-2-06.5 | 100 | 162.798,7 |
| 2009 H 030 440 | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM | Kampüs Altyapısı | 6.000 | 38.88.09.09-09.4.1.00-2-06.5 | 3.500 | 1.001.522 |
| 2009 H 030 450 | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM | Derslik ve Merkezi Birimler | 63.000 | 38.88.09.09-09.4.1.00-2-06.5 | 17.400 | 14.715.544 |
| 2009 H 030 460 | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM | Lojman ve Sosyal Tesis | 8.000 | 38.88.09.09-09.4.1.00-2-06.5 | 500 | - |
| 2015 H 030 550 | EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM | Muhtelif İşler | 500 | 38.88.09.09-09.4.1.00-2-06.7 | 500 | 170.649 |

C)PERFORMANS BİLGİLERİ

C.1) 2015 Yılında Yapılan İhaleler

| İHALE TARİHİ | İHALE USULÜ | YERİ | İHALE KONUSU | FİRMA ADI | SÖZLEŞME TUTARI (KDV HARİÇ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.05.2015 | PAZARLIK (HİZMET) | Kutlubey Kampüsü | Açık ve Kapalı Spor Alanları Projelerinin Hazırlanması İşi | Bensum Mühendislik İnş. Turz. Oto. Taş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. | 111.225,00 TL |
| 27.07.2015 | Açık İhale Usulü | Kutlubey Kampüsü | 3 Nolu Trafo Binası ve Elektrik Hattı Yapım İşi | Hüseyin SAYILI | 2.417.000,00 TL |
| 09.11.2015 | Açık İhale Usulü | Kutlubey Kampüsü | 2015 Yılı 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşi | Özbulut Yapı Taah. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | 3.961.000,00 TL |
| 11.11.2015 | Açık İhale Usulü | Kutlubey Kampüsü | Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Çevresi Tel Örgü Yapılması İşi | Telsan İth. İhrc. Taah. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti.-Asyap Yapı Peyzaj İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı | 435.125,00 TL |
| 12.11.2015 | Açık İhale Usulü | Kutlubey Kampüsü | Sayısal Derslik ve Yapı İşleri Binası Enerji Getirme Yapım İşi | Hüseyin SAYILI | 102.000,00 TL |
| 27.11.2015 | Açık İhale Usulü | Kutlubey Kampüsü | Kütüphane Binası Projelerinin Hazırlanması İşi | Sönmez Turizm Mim. Müh. Müş. Medikal Projelendirme Planlama İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. | 92.000,00 TL |

C.2)Faaliyet ve Proje Bilgileri

| SIRA NO | PROJE NO | PROJE ADI | Başlanamadı | Bitti | Devam Ediyor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 H 050 060 | AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ |  |  |  |
| 2 | 2015 H 030 540 | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ |  |  |  |
| 3 | 2009 H 030 440 | KAMPÜS ALT YAPISI |  |  |  |
| 4 | 2009 H 030 450 | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER |  |  |  |
| 5 | 2009 H 030 460 | LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER |  |  |  |
| 6 | 2015 H 030 550 | MUHTELİF İŞLER |  |  |  |

- 2010 H 050 060 Projesine 5.210.275,00 TL aktarım yapılmıştır.

- 2015 H 030 540 Projesine 200.000,00 TL aktarım yapılmıştır.

- 2009 H 030 460 Projesine 130.000,00 TL aktarım yapılmıştır

C.1.1) 2009 H 030 450 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2013 yılında başlayan TOKİ tarafından Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Bina, Mühendislik Fakültesi İdari Bina, Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İşi devam etmektedir.

C.1.2) 2010 H 050 060 AÇIK VE KAPALI SPOR TESISLERI

-Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Yapım İşi

C.1.3) 2015 H  030 540 ÇEŞİTLİ İŞLERİN ETÜD PROJESİ

C.1.4) 2009 H 030 440 KAMPÜS ALTYAPISI

2015 Yılı Kutlubey Kampüsü 3 Nolu Trafo Binası ve Elektrik Hattı Yapım İşi ve Sayısal Derslik ve Yapı İşleri Binası Enerji Getirme Yapım İşi ihaleleri yapılmış olup, Sayısal Derslik ve Yapı İşleri Binası Enerji Getirme Yapım İşi tamamlanmıştır. 3 Nolu Trafo Binası ve Elektrik Hattı Yapım İşi devam etmektedir. Ayrıca 2014 yılında ihalesi yapılan Kutlubeyyazıcılar Kampüsü Doğal Gaz Ana Hattı, RMS-B İstasyonu, Gaz Dağıtım Hatları ve Servis Hatlarının Yapım İşi devam etmektedir.

C.1.5) 2009 H 030 460 LOJMAN VE SOSYAL TESİS

2015 Yılı 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, yapım işine başlanmıştır.

IV)KURUMSAL DEĞERLENDİRME

A)ÜSTÜNLÜKLER

- Üniversitemiz ilimizdeki önemli projelere ve yatırımlara imza atan, yatırımlarını kendi

kaynaklarını kullanarak eğitim birimlerine dönüştüren ve ilimizinde kalkınmasına

yardımcı olan bir kurum olması,

- Personelin genç, dinamik, yeniliğe, katılıma ve takım çalışmasına açık ve özverili olması,

- Sınırlı sayıdaki teknik elemanlarımızın gayretli çalışmaları ile ortaya çıkartılan projeler başarımızın göstergesi durumundadır.

- Takım ruhu ve ekip çalışması yapılması,

- Yapılan işlerimizin Kampüs içerisinde olduğundan kontrollük işlemlerimizin yerinde takibinin yapılması,

- Genç ve dinamik bir ekibe sahip olmamız,

- Yapıcı bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması,

ZAYIFLIKLAR

- Personelimizin genç  ve meslekte yeni olması,

- Teşkilat şemamızda belirtilen müdürlüklerimizin oluşturulaması.

- Mühendislik bilgisayar prıgramlarımızın olmaması.

- Bilgisayarlarımızın yetersiz olması.

DEĞERLENDİRME

Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. İhalelerden yapım işlerine çevre düzenlemelerden bakım onarımlara kadar bir çok konuda faaliyetleri kesintisiz ve aksatmadan devam ettirebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kaynaklar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bartın 19.01.2016)

Anıl ÇAM

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı

# Text boxes

Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Bina, Mühendislik Fakültesi İdari Bina, Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İşi

Açık ve Kapalı Spor Alanları Projelerinin Hazırlanması İşi

3 Nolu Trafo Binası ve Elektrik Hattı Yapım İşi

Kutlubey Kampüsü Doğal Gaz Ana Hattı, RMS-B İstasyonu, Gaz Dağıtım Hatları ve Servis Hatlarının Yapım İşi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli; 323.103,43 TL KDV DAHİL

2015 Yılı 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşi